Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy (IPU)

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie i wdrożenie oprogramowania rozszerzającego funkcjonalności systemu Publicznego Portalu Informacji o Prawie Rządowego Centrum Legislacji, zwanego dalej „Systemem”.

- Wymagania dotyczące przedmiotu umowy określone są w szczegółowym opisie przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (obecnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w treści zapytania ofertowego).

§ 2

Miejsce i termin realizacji przedmiotu umowy

- Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego (Warszawa, al. J. Ch. Szucha 2/4).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiotu umowy określony w § 1 w terminie do dnia 30 listopada 2015 r.

- Termin, o którym mowa w ust. 2, może ulec przedłużeniu do dnia 14 grudnia 2015 r. na warunkach określonych w załączniku nr 2 do umowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało w następujących etapach:

- testy akceptacyjne Systemu w środowisku testowym do dnia 13 listopada 2015 r.;

- instalacja rozbudowy oprogramowania Systemu do dnia 20 listopada 2015 r.;

- przeprowadzenie instruktażu szkoleniowego z użytkowania i administracji Systemu do dnia 25 listopada 2015 r.;

- dostarczenie dokumentacji Systemu do dnia 30 listopada 2015 r.

- Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy dostarczenia na nośniku CD/DVD wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy w postaci dokumentów elektronicznych w formacie PDF/A zdefiniowanym przez standard ISO 19005-1:2005, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym i kwalifikowanym znacznikiem czasu.

§ 3

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie całkowite z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 i z tytułu przeniesienia na Zamawiającego wszystkich praw, o których mowa w § 8 ustala się na kwotę nie wyższą niż: ……………… zł netto (słownie: ……………………) plus podatek VAT w wysokości ……………… złotych (słownie: ……………………), razem wynagrodzenie brutto …………… złotych (słownie: ………………..).

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich.

§ 4

Zapłata

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń wszystkich protokołów odbioru, o których mowa w § 6 ust. 3.

- Należność określona na fakturze będzie uregulowana przelewem w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

W przypadku upływu terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu podpisania przez Zamawiającego ostatniego protokołu odbioru.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wykonawcy nr……………………… prowadzony przez ……………………...

Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

Przelew wierzytelności wynikających z umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem umowy

- W celu skutecznego i sprawnego wykonywania przedmiotu umowy Strony wyznaczają:

- po stronie Zamawiającego zespół projektowy w składzie:

kierownik projektu – ……………………………………..……,

członek zespołu – ……………………………………..……….,

członek zespołu – ……………………………………..……….,

członek zespołu – ……………………………………..……….,

- po stronie wykonawcy zespół wykonawcy w składzie:

kierownik zespołu - ……………………………….,
architekt - ……………………,
programista - ………………………………….…………....,
wdrożeniowiec - ……………………………………………….,

tester - ……………………………………………….

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany składu osobowego zespołu projektowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

- O zmianie zespołu projektowego Zamawiający poinformuje pisemnie wykonawcę. Zmiana składu osobowego zespołu projektowego nie stanowi zmiany treści umowy.

- Zmiana składu osobowego zespołu wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i może zostać udzielona pod warunkiem, że nowe osoby posiadają co najmniej kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie i uprawnienia nie gorsze od osób zgłoszonych przez Wykonawcę w ofercie. Zmiana składu osobowego zespołu wykonawcy nie wymaga zawarcia aneksu.

- Przez cały okres realizacji umowy wykonawca zapewni dostępność kierownika zespołu wykonawcy dla potrzeb Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności kierownika zespołu, może zostać wyznaczony inny członek zespołu wykonawcy.

- Do zadań kierownika projektu należy w szczególności:

- zapewnienie udzielenia wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;

- informowanie wykonawcy o zmianie składu zespołu projektowego oraz dyspozycji, o których mowa w § 7 ust. 4;

- przechowywanie dokumentacji dotyczącej wykonania przedmiotu umowy;

- prowadzenie rejestru ryzyk;

- podejmowanie decyzji o przedłużeniu terminu wykonania umowy na warunkach określonych w załączniku nr 2 do umowy.

- Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotu umowy wykonawca będzie przekazywał do kierownika projektu lub osoby wyznaczonej na piśmie przez kierownika projektu.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać kierownikowi projektu ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu umowy (a także ich uaktualnienia). Kierownik projektu po ich akceptacji umieszcza je w rejestrze ryzyk.

- Realizacja przedmiotu umowy nie może zakłócić wykonywania czynności służbowych przez pracowników Zamawiającego, a także funkcjonowania Systemu Informatycznego Zamawiającego.

§ 6

Klauzula społeczna

(opcja)

- W przypadku wskazania przez wykonawcę w ofercie, że do realizacji przedmiotu umowy zostanie skierowana osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z zapytaniem ofertowym – Wykonawca najpóźniej w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu kopię umowy o pracę z tą osobą.

- W przypadku rozwiązania stosunku pracy pomiędzy osobą, o której mowa w ust. 1, a Wykonawcą przed zakończeniem okresu trwania umowy, Wykonawca jest zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, skierować do realizacji przedmiotu umowy inną osobę zatrudnioną  na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, że osoby w zmienionym składzie zespołu posiadają co najmniej kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie i uprawnienia nie gorsze od osoby zgłoszonej przez Wykonawcę w ofercie.

- Wykonawca może dokonać zmiany w zespole, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym.

- W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy o pracę zawartą z tą osobą. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania zmiany.

§ 7

Odbiór

- Odbiór poszczególnych etapów będzie podlegał akceptacji przez co najmniej jednego członka zespołu projektowego i kierownika projektu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, po przeprowadzeniu procedury odbioru, określonej w załączniku nr 2 do umowy.

- Akceptacja, o której mowa w ust. 1, nastąpi poprzez podpisanie protokołu odbioru.

- Odbiór wszystkich etapów jest jednoznaczny z odbiorem całego przedmiotu umowy.

- Po stronie Zamawiającego protokoły odbioru, podpisują osoby, o których mowa w ust. 1 – każda zgodnie z dyspozycją określoną w załączniku nr 2 do umowy lub kierownik projektu.

- Do zadań kierownika projektu i kierownika zespołu wykonawcy należy podejmowanie decyzji i występowanie w imieniu, odpowiednio Zamawiającego oraz wykonawcy, we wszelkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie wykonawcy w wykonaniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w świadczeniu czynności wynikających z gwarancji o których mowa w załączniku nr 3 do umowy – w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia;

  - za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

Gwarancja

      - Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na całość Systemu, w zakresie jego prawidłowego działania.

      - Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń wszystkich protokołów odbioru.

      - Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.

      - W ramach udzielonej gwarancji, wykonawca zapewni świadczenie nieodpłatnej usługi gwarancyjnej/serwisowej/naprawczej w terminach zgodnych z załącznikiem nr 3 do umowy.

      - Zgłoszenia awarii lub inne nieprawidłowości w działaniu Systemu następuje pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………. lub w elektronicznym systemie zgłoszeń.

      - Szczegółowe warunki gwarancji określa załączniku nr 3 do umowy.

§ 10

Prawa autorskie i prawa zależne

- Wykonawca oświadcza, że utwory powstałe w wyniku wykonywania lub w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, nie będą naruszać praw własności intelektualnej innych osób, w szczególności praw autorskich osobistych i majątkowych praw autorskich oraz nie będą obciążone żadnymi wadami prawnymi, szczególnie prawami osób trzecich.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) powstałych w związku z realizacją umowy na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, w tym wymienionych w art. 74 ust. 4 oraz – w zakresie nieuregulowanym w art. 74 ust. 4 – w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, elektroniczną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworu w postaci programu komputerowego, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, bezpłatne udostępnienie, użyczenie, najem, dzierżawa oraz uprawnienie do dokonania cesji praw;

- w zakresie publikacji (m.in. w Internecie i publikacjach Zamawiającego) oraz wprowadzania do pamięci komputera całości lub fragmentów Utworu w celu publikacji, przy czym wykonawca udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez Zamawiającego lub osobę trzecią, a także wyraża zgodę na każdorazowe przetwarzanie Utworu, jego tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian;

- w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie (w szczególności wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do globalnej sieci komputerowej – Internet), rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju publikacjach, w tym w książkach i czasopismach, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Wykonawca udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez Zamawiającego lub osobę trzecią, a także wyraża zgodę, by uprawnione osoby przed wykonaniem prawa określonego w niniejszym podpunkcie, uprzednio wykonały inne prawa, wyszczególnione w niniejszym ustępie;

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2, następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru danego etapu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do całości Utworu następuje z chwilą podpisania ostatniego z protokołów odbioru.

- Wykonawca wyraża zgodę na nieograniczone w czasie wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych oraz praw majątkowych do powstałej dokumentacji oraz kodów źródłowych Systemu, stanowiących przedmiot protokolarnego odbioru, z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby, na terytorium Polski oraz poza jego granicami.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji Systemu, zwanych „Opracowaniami”, na wszelkich polach eksploatacji określonych w umowie. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do opracowań Utworu dokonanych przez Zamawiającego przysługiwać będą Zamawiającemu.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do Systemu, dokonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, a także przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zwielokrotniania kodów źródłowych (kod źródłowy zostanie dostarczony na rzecz Zamawiającego na nośniku CD/DVD lub tłumaczenia jego formy włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie,

- Zamawiający nabywa prawo własności do nośników CD/DVD, na których utrwalono wszelkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy, z chwilą podpisania protokołu odbioru danego etapu, nie później niż z chwilą odbioru Systemu.

§ 11

Obowiązek zachowania tajemnicy

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji udostępnionych przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy, w tym również informacji zawartych w udostępnianych bazach danych i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż wykonania umowy, w szczególności eksploatacji oprogramowania na warunkach zawartych w umowie, a także do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu przez strony mogłoby narazić interes Zamawiającego w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu umowy, także w zakresie wykorzystywania w publikacjach nazwy Zamawiającego, co wymaga jego zgody.

- Tajemnicą nie jest objęty fakt zawarcia umowy pomiędzy Stronami oraz warunki umowy.

- Obowiązek zachowania tajemnicy opisanej w ust. 1 nie dotyczy informacji oficjalnie ujawnionych przez Zamawiającego lub też informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wszelkie informacje, co do których Wykonawca powziął wiadomość w związku z wykonaniem bądź podpisaniem niniejszej umowy, objęte są klauzulą poufności w czasie trwania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu.

- Charakter poufny mają w szczególności informacje dotyczące Rządowego Centrum Legislacji.

- Ujawnienie przez którąkolwiek ze stron informacji poufnej, z zastrzeżeniem przepisu ust. 1, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej strony, chyba że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień niniejszej umowy.

- Każda ze stron niezwłocznie poinformuje drugą stronę o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia.

§ 12

Zmiana i odstąpienie od umowy

- Z zastrzeżeniem ust. 2, zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- W przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych lub trudnych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega możliwość ewentualnych zmian postanowień zawartej umowy, w szczególności w zakresie zmiany:

- terminów wykonania umowy;

- sposobu wykonania umowy;

- sposobu płatności;

- osób wyznaczonych do realizacji umowy;

- zakresu wykonania zamówienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:

  - opóźnienia w realizacji przynajmniej jednego z etapów, określonych w § 2 ust. 1 wynoszącego powyżej 7 dni;

  - opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynoszącego powyżej 14 dni;

  - opóźnienia w przedstawieniu dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 1 lub 4 powyżej 2 dni (opcja).

- Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks cywilny  oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Do umowy dołączono następujące załączniki, które stanowią jej integralną część:

- załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu umowy (obecnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w treści zapytania ofertowego),

- załącznik nr 2 – procedura odbioru,

- załącznik nr 3 – szczegółowe warunki gwarancji,

- załącznik nr 4 – oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

………………….						……………………