Załącznik nr 2 do Istotnych postanowień umowy (IPU) – Procedura odbioru

- Testy akceptacyjne Systemu w środowisku testowym

- Przeprowadzenie testów akceptacyjnych ma na celu weryfikację systemu pod kątem spełnienia wymagań opisanych w umowie.

- Scenariusze testowe i przypadki testowe muszą zawierać precyzyjnie opisane wszystkie przypadki użycia Systemu, których dotyczy umowa i obejmować swoim zakresem wszystkie wymagania systemu (także te, które były wymienione w dokumentacji na budowę Systemu).

- Wykonawca musi dostarczyć scenariusze testowe odzwierciedlające wszystkie procesy oraz szczegółowo opisane przypadki testowe (w tym zawierające informacje, co użytkownik ma wykonać w ramach testów i jakie dokładnie dane ma wprowadzić do systemu w czasie testów wraz z podaniem ich wartości) przypisane do scenariuszy i uszeregowane w kolejności, w której będą wykonywane oraz plan testów zawierający harmonogram testów wraz z przypisanymi scenariuszami i przypadkami testowymi.

- Na czas testów wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego sprzęt wraz ze skonfigurowanym środowiskiem testowym – musi być ono podobne do docelowego środowiska produkcyjnego Zamawiającego lub udostępni połączenie do środowiska testowego znajdującego się poza siedzibą Zamawiającego.

- Testy akceptacyjne przeprowadza Zamawiający w swojej siedzibie w obecności przedstawiciela wykonawcy w oparciu o scenariusze i przypadki testowe na środowisku testowym udostępnionym przez wykonawcę.

- Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego opisane przypadki i scenariusze testowe oraz plan testów.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia następującego po dniu przedstawienia opisanych przypadków i scenariuszy testowych oraz planu testów akceptuje je lub zgłasza do nich uwagi.

- Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag, o których mowa w ust. 7, uwzględnia zgłoszone uwagi i ponownie przedstawia do akceptacji opisane przypadki i scenariusze testowe oraz plan testów.

- W przypadku, gdy zdaniem wykonawcy uwagi Zamawiającego są nieuzasadnione wykonawca uwzględnia je w dokumencie, do którego Zamawiający zgłosił uwagi, odnotowując ten fakt w załączniku do niego.

- Testy akceptacyjne Systemu są przeprowadzane zgodnie z planem testów po akceptacji przez Zamawiającego opisanych przypadków i scenariuszy testowych.

- W terminie 5 dni roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia testów akceptacyjnych Zamawiający zgłasza uwagi dotyczące spełnienia przez System wymagań, wykrytych błędów, nieprawidłowości w działaniu systemu oraz przeprowadzenia testów akceptacyjnych. W przypadku braku uwag Zamawiający akceptuje przeprowadzone testy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu dokonania odbioru poszczególnych elementów testów akceptacyjnych. W takim przypadku termin wykonania umowy zostaje odpowiednio przedłużony.

- Instalacja rozbudowy oprogramowania Systemu

- Warunkiem przystąpienia do odbioru instalacji rozbudowy oprogramowania systemu jest dokonanie uprzednio odbioru testów akceptacyjnych systemu w środowisku testowym.

- Instalacja nie może zakłócić działania środowiska pracy Zamawiającego, w tym środowiska informatycznego.

- Wykonawca uruchomi zmodyfikowany System w sposób zapewniający jego prawidłowe funkcjonowanie.

- Wykonawca zapewni na czas instalacji dostęp do części zewnętrznej Systemu z sieci Internet lub, jeśli taki dostęp nie będzie możliwy, wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym stronę informującą o przerwie w funkcjonowaniu Systemu.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość odbioru instalacji rozbudowy oprogramowania systemu w środowisku produkcyjnym Zamawiającego oraz przekazuje mu na nośnikach CD/DVD opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym i kwalifikowanym znacznikiem czasu kody źródłowe oraz oprogramowanie.

- Zamawiający w terminie 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości odbioru i przekazaniu ww. dokumentów, po przeprowadzeniu testów zmodyfikowanego Systemu, dokonuje odbioru lub przekazuje wykonawcy uzasadnienie odmowy odbioru.

- W przypadku uzasadnionej odmowy odbioru instalacji rozbudowy oprogramowania systemu, wykonawca usuwa przyczyny odmowy odbioru i ponownie przedstawia instalacje rozbudowy oprogramowania systemu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu dokonania odbioru instalacji rozbudowy oprogramowania Systemu powyżej 4 dni roboczych. W takim przypadku termin wykonania umowy zostaje odpowiednio przedłużony.

- Przeprowadzenie instruktażu szkoleniowego z użytkowania i administracji Systemu

- Wykonawca przeprowadzi instruktaż szkoleniowy:

- użytkowników Systemu,

- administratorów Systemu.

- Wykonawca dostarczy plan instruktażu szkoleniowego zawierający harmonogram oraz szczegółowy zakres instruktażu. Wykonawca może przystąpić do przeprowadzenia instruktażu szkoleniowego dopiero po zaakceptowaniu planu instruktażu szkoleniowego przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni platformę sprzętową i programową do przeprowadzenia instruktażu szkoleniowego (serwer, oprogramowanie lub udostępni połączenie do środowiska testowego znajdującego się poza siedzibą Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktaży szkoleniowych dla dwóch grup pracowników Zamawiającego w liczbie łącznej nie większej niż 18 osób. Tematyka instruktaży szkoleniowych obejmować będzie zagadnienia funkcjonowania, obsługi, użytkowania (dla pierwszej grupy) oraz zagadnienia administrowania i utrzymania Systemu (dla drugiej grupy).

- Instruktaże szkoleniowe odbywają się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający udostępni w tym celu salę szkoleniową z możliwością dostępu do sieci teleinformatycznej, w której będzie pracował System.

- Warunkiem przeprowadzenia instruktażu szkoleniowego jest dokonanie uprzedniego odbioru testów akceptacyjnych Systemu.

- Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu plan instruktażu szkoleniowego.

- Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu przedstawienia planu instruktażu szkoleniowego akceptuje go lub zgłasza do niego uwagi.

- Wykonawca uwzględnia zgłoszone uwagi i ponownie przedstawia do akceptacji plan instruktażu szkoleniowego.

- W przypadku, gdy zdaniem wykonawcy uwagi Zamawiającego są nieuzasadnione wykonawca uwzględnia je w dokumencie odnotowując ten fakt w załączniku do planu instruktażu szkoleniowego.

- Warunkiem przeprowadzenia instruktażu szkoleniowego jest uprzednia akceptacja przez Zamawiającego planu instruktażu szkoleniowego.

- W terminie 2 dni roboczych od zakończenia wszystkich instruktaży szkoleniowych Zamawiający dokonuje odbioru instruktażu szkoleniowego lub przedstawia wykonawcy uzasadnienie odmowy odbioru instruktażu szkoleniowego.

- W przypadku odmowy odbioru instruktażu szkoleniowego przez Zamawiającego wykonawca jest zobowiązany do ponownego przeprowadzenia instruktażu szkoleniowego grupy (lub grup) szkoleniowej wskazanej w uzasadnieniu odmowy.

- Po ponownym przeprowadzeniu instruktażu szkoleniowego procedura odbioru instruktażu szkoleniowego jest przeprowadzana ponownie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu dokonania odbioru elementów instruktażu stanowiskowego. W takim przypadku termin wykonania umowy zostaje odpowiednio przedłużony.

- Dostarczenie dokumentacji Systemu

- Warunkiem dostarczenia dokumentacji Systemu jest dokonanie uprzednio odbioru instalacji rozbudowy oprogramowania Systemu.

- Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu:

- dokumentację użytkownika systemu opisującą czynności, które można wykonywać przy użyciu systemu oraz sposób ich wykonania umożliwiającą samodzielne opanowanie umiejętności korzystania z systemu przez użytkownika (uwzględniając dodawanie, usuwanie i edycje danych w Systemie),

- dokumentację administratora Systemu zawierającą m. in: opis grup, do których są przydzielani użytkownicy systemu wraz z opisem uprawnień tych grup; instrukcję wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu wraz z instrukcją jego odtworzenia w sytuacji całkowitej lub częściowej utraty danych, procedurę włączania i wyłączania Systemu.

- dokumentację powykonawczą zawierającą szczegółowy opis prac wykonanych przez wykonawcę podczas instalacji rozbudowy oprogramowania Systemu, w tym wykaz komponentów Systemu używanych do realizacji wymagań Zamawiającego, przyporządkowanie wymagań wobec Systemu do poszczególnych komponentów Systemu, które służą ich spełnianiu oraz szczegółowy sposób implementacji modelu obiektowego w Systemie i przebieg sterowania opisany w postaci diagramów UML lub innej formie zaakceptowanej przez Zamawiającego.

- kody źródłowe Systemu.

- Dostarczona dokumentacja nie może zawierać nazwy wykonawcy ani jego znaków firmowych.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości odbioru i przekazaniu ww. dokumentów, dokonuje ich odbioru lub przekazuje wykonawcy uzasadnienie odmowy odbioru lub zgłasza uwagi do odbieranych dokumentów.

- W przypadku, gdy zdaniem wykonawcy uwagi Zamawiającego są nieuzasadnione wykonawca uwzględnia je w dokumencie, do którego Zamawiający zgłosił uwagi, odnotowując ten fakt w załączniku do niego.

- W przypadku zgłoszenia uwag wykonawca poprawia dokumentacje, do której Zamawiający zgłosił uwagi i ponownie zgłasza ją do odbioru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu dokonania odbioru dokumentacji powyżej 3 dni roboczych. W takim przypadku termin wykonania umowy zostaje odpowiednio przedłużony.

- Wszystkie wymagane w niniejszym załączniku do umowy dokumenty wykonawca dostarczy na płytach CD/DVD w postaci dokumentu elektronicznych w formacie PDF/A określonym przez normę ISO 19005-1:2005, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym i kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Pozostałe wymagane w niniejszym załączniku do umowy pliki wykonawca dostarczy na płytach CD/DVD w postaci plików opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym i kwalifikowanym znacznikiem czasu.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO DOKONYWANIA ODBIORU POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

| Lp. | Etap | Imię i Nazwisko |
| --- | --- | --- |
| 1 | Testy akceptacyjne Systemu w środowisku testowym |
|  | w zakresie wymagań funkcjonalnych |  |
|  | w zakresie wymagań niefunkcjonalnych |  |
| 2 | Instalacja rozbudowy oprogramowania systemu |
|  | w zakresie sprawdzenia poprawności migracji danych |  |
|  | w zakresie pozostałych wymagań |  |
| 3 | Przeprowadzenie instruktażu szkoleniowego z użytkowania i administracji Systemu |
|  | w zakresie użytkowników Systemu |  |
|  | w zakresie administratorów Systemu |  |
| 4 | Dostarczenie dokumentacji Systemu |
|  | w zakresie dokumentacji administratora, powykonawczej, projektu technicznego. |  |
|  | w zakresie dokumentacji użytkownika |  |